Sửa nhà :

- Xây ,làm mái , lát gạch . Lợp tôn , làm phòng trên nóc nhà

- Xây lại bếp , làm theo yêu cầu  gia đình

- Lát gạch phòng khách , làm đá cầu thang

- Sơn nước lại toàn bộ trong và ngoài nhà phòng khách , phòng ngủ , toilet

- Sơn dầu lại toàn bộ các phòng ngủ

- Sửa chữa lại các cổng , hàng rào , chỗ nào hư hỏng và sơn lại

- Thay và sửa chữa đường điện đường nước bị hư hỏng

- Xây tường phía sau nhà chỗ phơi đồ cũ , tô sơn nước lại

- Ráp và sửa chữa các bồn cầu các chỗ thoát nước , xây lại các hố ga thoát nước và đặt lại máy bơm nếu cần

- Đặt và nối lại máy khóa van nước đường chính vào các toilet , bếp

- Các loại vật tư đều tốt , không lấy hàng trôi nổi

Chủ nhà:

- Đặt làm cửa 4 cánh trước nhà cho thợ xây ,ráp

- Làm tay vịn cầu thang theo ý gia đình

- Gia đình mua 6 bồn cầu cho thợ xây , ráp